德林荣泽大宗智慧物流服务中心 【万卡智运】 软件开发交付书

目 录

目录

1   项目概述	3

2   万卡智运软件开发里程碑时间点	4

3   万卡智运软件产品交付物列表 ( 已完成)	4

3.1  软件系统需求分析与整体设计	5

3.2  万卡智运 APP 手机端开发	5

3.3  第三方服务接口 API 通信程序开发	7

3.4  管理后台网站开发	8

4   万卡智运软件产品源代码和著作权	9

5   保密约定	9

# 1   项目概述

甲方： 神木德林荣泽能源运营股份有限公司

## 乙方： 陕西陆运帮网络科技有限公司

甲乙双方于 2021 年 11 月签订《【万卡智运】软件开发合同》  (以下简称“软件开发合同”) 。根据软件开发合同中约定的内容， 乙方已完成相关软件的开发工作，本篇重点陈述万卡智运软件产品上线交付物。

# 2   万卡智运软件开发里程碑时间点

乙方按照软件开发合同约定，完成以下里程碑时间点。

| 里程碑时间点 | 工作任务 |
| --- | --- |
| 2021-11-29 | 项目启动。 进入需求沟通、 分析、 设计阶段 |
| 2021-11-20 | 项目正式开始代码编写工作，进入开发阶段 |
| 2021-12-30 | 完成软件开发工作， 项目进入第一轮内测阶段 |
| 2022-2-10 | 完成新增功能开发，项目进入第二轮内测阶段 |
| 2021-2-20 | 万卡智运软件产品正式上线运营 |

# 3   万卡智运软件产品交付物列表 ( 已完成)

乙方已完成软件开发合同约定的万卡智运软件产品，本章是现有的功能列表，均处于已完成状态。

## 3.1  软件系统需求分析与整体设计

| 类别 | 分项 | 工作内容描述 |
| --- | --- | --- |
| 需求分析 | 需求调研 | 与用户沟通确定项目需求与软件开发范围 |
|  | 需求分析 | 根据用户需求，分析各个功能模块与软件之间的数据规范与 细节，各软件模块之间统一分析业务处理逻辑 |
|  | 需求汇总 | 汇总各个软件及模块的需求，确定软件开发范围并与用户达 成一致 |
| 系统设计 | 架构设计 | 整体软件及各功能模块设计，软件技术框架选型，制定整体 UI 风格，数据业务逻辑规范 |
|  | 详细设计 | 设计各个软件功能模块的详细技术标准，流程及业务逻辑的 详细设计 |
|  | 数据库设计 | 设计各个软件功能模块的数据库表结构，关系图 |
|  | 项目整体 UI 设计 | 设计各个软件的整体 UI 风格 |

## 3.2  万卡智运 APP 手机端开发

| 客户端 | 类别 | 分项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 货主端APP | 登录 | 登录 | 手机验证码登录 |
|  | 货单管理 | 货单详情 | 管理端创建的货单的基本信息 |
|  |  | 货单管理 | 关闭货单 |
|  | 运单管理 | 运单管理 | 运单处理，对待收货状态下的运单完成收货操作 |
|  |  | 运单监控 | 车辆实时定位、运单状态筛选 |
|  |  | 运单详情 | 运单信息，司机，车辆，运费、费用 |
| 运输企业端APP | 登录 | 登录 | 手机验证码登录 |
|  | 司机管理 | 新增司机 | 司机名称等基本信息 |
|  |  | 司机管理 | 司机在线状态、车辆绑定管理 |
|  | 车辆管理 | 新增车辆 | 车牌号等基本信息 |
|  |  | 车辆管理 | 车辆在线状态、司机绑定管理 |
|  | 货单管理 | 货单列表 | 货单基本信息、货单状态 |
|  |  | 货单分配 | 车队长将货单分配给固定的司机，并生成运单 |
|  | 运单管理 | 运单列表 | 运单基本信息、运单状态 |
|  |  | 运单管理 | 运单结算管理 |
|  |  | 运单监控 | 车辆实时定位、运单状态筛选 |
|  | 运力上报 | 运车上报 | 平台在分配业务时，只会分配给当前运力符合的车队，所在车队长要实时能上报和更新自己车队的运力。 |
|  | 结算管理 | 结算配置 | 派车费结算 |
|  |  |  | 运费结算 |
|  |  |  | 费用审核 |
| 司机端APP | 登录 | 登录 | 手机验证码登录 |
|  | 拉货 | 在线状态管理 | 可接单，运输中 |
|  |  | 任务管理 | 实时运单 |
|  | 运单 | 运输上报 | 装卸货净重、磅单等凭证上传 |
|  |  | 历史运单 | 运单信息，车辆，运费、费用 |
|  | 车辆 | 车辆信息 | 已绑定的车辆列表 |
|  | 钱包 | 余额 | 余额记录 |
|  |  | 提现 | 司机提现是按运单进行提现的，提现提交运单，车队长审核。 |
| 管理端统计App | 数据统计 | 数据统计 | 查看统计数据，货单量，运单量，结算量，资金池情况等。 |
|  | 数据查看 | 数据查看 | 查看货单，运单及运按各阶段状态详情等。只查看，不操作。 |

## 3.3  第三方服务接口 API 通信程序开发

| 类别 | 描述 |
| --- | --- |
| 收款渠道对接 | 对接第三方收款渠道，支持收款到私户 |
| 银企直连 | 支持对货主公对公收款及对网络货运平台公对公付款。（银行开户及服务费甲方自行支付，本合同只对接：光大银行) |
| 财务系统对接 | 提供标准对接接口，完成对接 |
| 运营商对接 | 短信，银行卡校验等。 |
| 自有设备定位对接 | 提供车载设备定位车辆定位对接服务 |
| 社会车辆定位对接 | 提供社会车辆定位对接查询服务（包含轨迹查询） |

## 3.4  管理后台网站开发

| 客户端 | 类别 | 分项 | 描述 |
| --- | --- | --- | --- |
| 管理后台 | 登录 | 登录 | 手机号码+登录密码登录系统。 |
|  | 数据统计 | 司机统计 | 司机总数，按地区、公司、车队等维度统计 |
|  |  | 运单统计 | 运单累计，按地区、货主、金额等维度统计。 |
|  |  | 费用核算统计 | 统计当月的业务费用数据，以图表及列表形式展现。 |
|  | 车队管理 | 新增车队 | 添加新的车队基本信息，车队相当于一个运力对象。 |
|  |  | 车队管理 | 车队下属车辆及司机数量、车队所属企业管理。 |
|  | 司机管理 | 新增司机 | 司机的基本信息，姓名，身份证号/照片，驾驶证号/照片。 |
|  |  | 司机管理 | 司机在线状态、车辆绑定管理，默认车辆。 |
|  | 车辆管理 | 新增车辆 | 车辆信息，包括车牌号，颜色，照片，发动机号，行驶证，挂车证，营运证等。 |
|  |  | 车辆管理 | 管理车辆信息，正在运输中的车辆，车辆的当前位置（要有设备或对接三方平台后才可使用） |
|  | 企业管理 | 新增企业 | 运输企业工商信息录入 |
|  |  | 企业管理 | 企业的基本信息、实时运力管理等 |
|  | 货主管理 | 企业信息 | 货主工商信息录入。 |
|  |  | 收发货地及客户管理 | 维护收发货地信息。发货地需要维护联系人，地址信息等。收货地需要维护客户信息，收发地址信息等。 |
|  |  | 资金信息 | 银行账户管理，手动上账。手动记录货主的资金流水。 |
|  |  | 开票信息 | 处理货主提交的开票信息。 |
|  | 货单管理 | 货单分配 | 按车队的运力来人工分配货单，或新建货单再进行分配。货单上携带收发货信息，价格，运价，允许亏吨，亏吨扣款等信息，还包括运费计算方式等。 |
|  |  | 货单管理 | 货单运费修改、管理所有类型的货单，查询货单运输情况等。 |
|  | 运单管理 | 运单管理 | 线路管理，发车计划管理，单价，批量导出 |
|  |  | 运单监控 | 车辆实时定位、运单状态筛选 |
|  | 订单管理 | 订单派单 | 将订单分配给固定的司机，并生成运单 |
|  | 账号管理 | 新建账号 | 账号基本信息、角色 |
|  |  | 账号管理 | 账号增删改查，密码重置 |
|  |  | 角色管理 | 角色权限设置 |
|  | 系统配置 | 资金池切换 | 切换不同的银行资金池，同时只支持一个默认的资金池。 |
|  |  | 运单上传平台切换 | 切换不同的网络货运平台，同时只支持一个默认的网络货运平台。 |
|  |  | 基础字段配置 | 配置司机、货主、车辆、运单等主体的基础字段 |
|  | 流水 | 司机流水 | 记录运单与司机相关的全部交易信息，包括司机提现、支付信息费等 |
|  |  | 企业流水 | 记录运单与运输企业相关的全部交易信息，包括网络货运平台结算等 |

# 4   万卡智运软件产品源代码和著作权

按照软件开发合同约定，乙方完成软件开发项目之后，将所有 源代码交付甲方。乙方已协助甲方完成万卡智运软件的著作权申 请工作，软件版权归甲方所有。

软件产品源代码（均为GIT在线代码库）列表：

| 序号 | 文件名 |
| --- | --- |
| 1 | 管理后台源代码 |
| 2 | 货主端APP源代码 |
| 3 | 司机端APP源代码 |
| 4 | 统计端APP源代码 |
| 5 | 运输企业端APP源代码 |

# 5   保密约定

本篇系万卡智运软件项目交付书，内容涉及甲方业务敏感信

息，请勿抄送给同行业竞争对手。