陕西省绥德县网络货运监管服务平台
2022年升级计划内容

- 底层框架优化，升级服务器与OSS

截止22年7月20日，监管平台目前数据已积累图片数据11.12TB，纯数据内容1.09TB，日平均上传/处理异常运单5万余条，目前系统性能已逐渐不能满足客观业务的需求。计划优化底层框架，提升服务器数据库效率，并升级扩容相关数据库，确保系统与业务发展齐头并进。

- 运单管理升级优化

轨迹类新增异常，轨迹与国家定位平台不一致时，二次查询反馈该车当时位置

- 资金流水管理升级优化

金额类新增异常，司机个体每日收款不能超过3000元（可调整）

- 税票管理升级优化

- 税票与百旺、航信对接从税控盘调取，实时准确获取

- 开发评价体系模型

针对8大项26个维度自定义全面评价各网络货运企业，确保评价客观真实

- 重构统计模块，开发一户式统计模型

基于政府部门日常工作流程，优化整个统计系统，新增一户式统计查询

- 其他

异常二次分类且支持筛选

异常可详细设置参数，如每个收款人收款金额每月超过15万（可调整）默认为车队长

各企业每月标准化异常分析报告

各企业每日标准版异常分析报告

唯一识别号相同的合同号、运单号、资金流水号、发票号相同的上传限制为10次

绥德平台目前问题V0420

待修改问题

缺少异常明细页，用来展示异常来源与明细

目前数据清洗周期过长，与税务局业务实际不相符，需缩短清洗周期，10天以内最好

目前需要测试环境，不能让测试账号数据在正式服上出现，确保正式环境的数据正确性

上报四功能模块需添加当前列表中个别数据的总计，具体见原型

新功能

当异常时，企业可以进行自我申诉，系统操作员可以进行审核。

统计功能需要展示清洗前数据以方便对比各个企业清洗的多少

上报税票部分，税务局管理人员可设定可开票金额并与已开票金额做结合计算

待确认问题

目前企业排名的权重未能体现真实情况，现有权重规则在拿到文档后和税务局对下，如果能支持最好（霍主任反应有人没传过税票都能排前五）

当企业上传错误数据时，企业能够自助作废

在资金流方面，针对车队长代收问题，延伸至车队长支付给实际承运司机账户的信息平台并未监管