万卡智运系统试运行报告

# 2022年06月30日

- 系统试运行的平台及网络环境

  - 系统硬件平台

# 5台高性能特货笔记本，用于软件承载和实战操作。

  - 系统软件平台

# 服务器端操作系统为 Ubuntu16.04 标准版，发布服务器采用 windows10为web 发布平台，数据库采用 MYSQL。 客户端采用 IE8.0浏览器以上版本，建议设置为 1024*768 分辨率最佳。

  - 系统网络环境

# 新版的服务器主板集成4个 10/100/1000M以太网卡。同时 WEB服务器与数据库服务器部署在不同的服务器上，把web服务器和数据库服务器在内网做成服务器群集。确保安全性能，把风险降到最低。

2系统概要说明

2.1系统主要模块

# 系统权限灵活分配，需要什么给什么。把整套系统的权限分配至添加、 删除、增加、查询。每一步都有权限控制，各个部门的文件和报送对应相同的部门。

3 系统试运行的工作时间安排

3.1 集中培训阶段

# 2022年06月，举办了一期培训班。

3.2 基本数据输入和分别培训阶段

# 2022年06月14日 -2022年06月15日搭建系统运行平台，进行数据库挂接，创建基本组织框架，人员基本信息架构，分配各人事负责人账号。并将上报来的采集数据开始导入信息化系统数据库。开始了试运行阶段。

4 系统试运行的用户规模

# 目前系统已有测试12次，包含公司领导和测试部相关同事，并

# 发在线用户数20个左右。

5 系统试运行对提高工作效率的作用分析

# 通过对目前的系统试运行结果来看，此系统能很好的整合局中的各种业务功能，在规公文业务流程的同时也大大提高了企业工作的效率。通过系统上报的数据比之前的手工上报不仅缩短了上报时间，也提高了上报数据的准确性，为进一步能顺利向上级管理部门上报扫清了障碍。

6系统试运行的经济效益分析

# 由于此系统设计为C/S大集中模式，所有客户端的操作都最终体现在系统服务器上，所以对各种业务中的数据上报，报审都能直接在系统上远程实时实现，不需要传统的纸质文件传递，也减少了人员的差旅支出，从而在整体上节省办公开支。

7系统试运行中待解决的问题和对策

7.1已解决问题

# 系统在试运行之初，出现了一些问题。

# 1.部分客户端用户进行	C/S登陆后无常打开后台业务模块，后经核实排查后确认为客户端浏览器设置问题造成，修改安全设置后问题得到解决。

# 年报数据汇总后无法批量输出EXCEL格式的文件，后由总部对程序进行及时的修正，目前已能很方便输出以上格式的文件。

# 3，原始设计的首页响应速度过慢，后经过努力，把的网页响应速度达到了最快，目前相应速度几乎在一秒可以实现。给我们带来了很好的用户体验。

7.2系统安全问题

# 系统基于C/S架构进行部署，所有数据保存在服务器上，不存在分散管理数据的问题。而且有信息中心的专业维护人员进行服务器维护及网络安全方面的管理，基本上不存在数据信息外泄的可能性。